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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 
Постановление

16.10.2024                                       		 рп. Чунский                                                 № 268

Об утверждении муниципальной программы
Чунского муниципального округа Иркутской области
«Формирование современной городской среды»
 на 2025-2030 годы


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 08.08.2024 года), законом Иркутской области «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Чунского районного муниципального образования Иркутской области, путем их объединения» от 24.11.2023 года № 148 – оз (в ред. от 06.03.2024 года), Положением о порядке правопреемства органов местного самоуправления Чунского муниципального округа Иркутской области, утвержденным решением Думы Чунского муниципального округа Иркутской области от 16.10.2024 года № 30, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы (далее – Программа).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чунского муниципального округа Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет https://chuna.mo38.ru и опубликованию в газете «Муниципальный вестник Чунского муниципального округа».
3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района (Колотилкина О.М.) разместить муниципальную программу в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» www.gasu.gov.ru и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте Чунского муниципального округа Иркутской области редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте Чунского муниципального округа Иркутской области в разделе «Муниципальные программы». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр Чунского муниципального округа 														Н.Д. Хрычов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чунского района
от 16.10.2024 № 268
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рп. Чунский, 2024 г
Глава I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование характеристик муниципальной программы
	Содержание характеристик муниципальной программы

	1
	2
	3

	1
	Правовые основания разработки муниципальной программы
	1. Указ Президента Российской Федерации                                         «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»  от 07.05.2024 года № 309;
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ;
3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года № 172 - ФЗ;
4. Постановление Правительства Иркутской области                    «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» от 13 ноября 2023 года № 1029-пп;
5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района                             от 24.03.2021 года № 34 

	2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Чунского муниципального округа Иркутской области (далее администрация Чунского муниципального округа), отдел ресурсного обеспечения аппарата администрации Чунского муниципального округа Иркутской области 

	3
	[bookmark: _Hlk187236281]Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Коммунальная служба Чунского муниципального округа Иркутской области» (МКУ «Коммунальная служба»)

	4
	Участники муниципальной программы 
	отсутствуют

	5
	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства Чунского муниципального округа Иркутской области

	6
	Задачи муниципальной программы
	Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству

	7
	Подпрограммы муниципальной программы 
	отсутствуют

	8
	Сроки реализации муниципальной программы
	2025 – 2030 годы

	9
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы составляет 24 371,4 тыс. руб., в том числе:
1. по годам реализации:
а) 2025 год – 23 021,4 тыс. руб.;
б) 2026 год – 0,0 тыс. руб.;
в) 2027 год – 0,0 тыс. руб.;
г) 2028 год – 450,0 тыс. руб.;
д) 2029 год – 450,0 тыс. руб.;
ж) 2030 год – 450,0 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
а) бюджет Чунского муниципального округа – 
24 371,4 тыс. руб.
в) 2027 год – 450,0 тыс. руб.;
г) 2028 год – 450,0 тыс. руб.;
д) 2029 год – 450,0 тыс. руб.;
ж) 2030 год – 450,0 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
а) бюджет Чунского муниципального округа – 
27 271,4 тыс. руб.

	10
	[bookmark: _Hlk187236432]Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Благоустройство дворовых территорий не менее 4 территорий к 2030 году; 
2. Благоустройство общественных территорий не менее 1 к 2030 году;
3. Охват жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий не менее 50 %



ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К числу наиболее важных объектов муниципального управления относится сфера благоустройства, основная задача которой заключается в создании современного уровня комфорта жизни населения и повышении привлекательности городской среды. Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей населенных пунктов Чунского муниципального округа Иркутской области (далее Чунского муниципального округа) путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки. Для организации мест отдыха жителей необходимо обустройство зоны отдыха - рекреационные центры, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха. 
В настоящее время на территории Чунского муниципального округа существует 28 дворовых территорий многоквартирных домов и 18 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий является:
- изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
- недостаточное количество малых архитектурных форм;
- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;
- неудовлетворительное состояние общественных территорий. 
При длительной эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий из асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Оценивая состояние общественных пространств и придомовых территорий на сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории в населенных пунктах Чунского муниципального округа не соответствует современным требованиям градостроительства и благоустройства. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями являются также первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Необходим спил зеленых насаждений, представляющих опасность обрыва сетей электроосвещения из-за высоты данных деревьев, а также во избежание порчи кровли, угрозы облома ветвей и крон деревьев, которые могут причинить существенный вред здоровью человека и имуществу. 
Красивый и ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта, а дополняют его газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания, проезда транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой. Знаковыми и социально значимыми местами в населенных пунктах Чунского муниципального округа, такие как объекты физической культуры и спорта, мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии, другие художественно-архитектурные формы, установленные на улицах, в парках, скверах, других открытых территориях населенных пунктов, имеющие историческую и культурную значимость, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство: ремонт, установка памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт твердых покрытий, посадка кустарников, устройства цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории, необходимо оборудование пандусами для колясок и людей с ограниченными возможностями.
Благоустройство дворовой территории – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) устройство освещения;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.
Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства:
-проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
-составление паспорта благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;
-заключение соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков) по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) об их благоустройстве не позднее 2030 года.

Адресный перечень территорий (объектов) Чунского муниципального округа, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах
	№п/п
	Адрес дворовой территории
	Общая площадь дворовой территории, кв.м
	Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.
	Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб.

	
	муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области
	населенный пункт
	улица
	номер дома, домов, образующих дворовую территорию
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Чунский
	рп. Чунский
	40 лет Победы, ул. Комарова
	40 лет Победы, д.11, 
ул. Комарова, 6
	7924
	268
	7875,8

	2
	Чунский
	рп. Чунский
	40 лет Победы
	д. № 3,5,7

	31230
	328
	3000,0

	3
	Чунский
	рп. Чунский
	40 лет Победы
	д. № 9
	8294
	150
	4564,9

	4
	Чунский
	рп. Чунский
	Парковая
	д. №, 1,3,5
	22500
	354
	3000,0

	5
	Чунский
	рп. Чунский
	50 лет Октября
	д. № 105,108, 109
	4250
	392
	3000,0

	6
	Чунский
	рп. Чунский
	Ленина
	Ленина, 5,
пер. Транспортный д. 5,
Октябрьская д. 1
	8300
	264
	3000,0

	7
	Чунский
	рп. Чунский
	Ленина
	д. 1
	4350
	96
	1200,0

	8
	Чунский
	рп. Чунский
	Фрунзе
	д. № 2,4
	3600
	62
	2300,0

	9
	Чунский
	рп. Чунский
	50 лет Октября
	д. № 102,103,104
	12500
	280
	3000,0

	10
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Комарова
	Комарова д. № 2, Фрунзе д. 8 
	12245
	247
	10592,4

	11
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Комарова
	Комарова д. № 4
	5155
	112
	3000,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Ленина
	д. № 73,75,77, 
ул. Щорса д. №3,  
ул. Фрунзе д. № 6
	26800
	565
	5000,0

	13
	Чунский
	рп. Чунский
	мкр. Северный
	д. № 1,2,3,4,5
	23500
	436
	4000,0

	14
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. 50 лет Октября
	д. № 1,2,3,7,8,9,13,
14,15,19,20,21,19А,21А,25,26,27,27А,28А
	49500
	411
	1660,0

	15
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. 50 лет Октября
	д. № 6,10,11,12,16,17,22,24А
	32500
	176
	1660,0

	16
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 1, 3
	4000
	168
	 3688,61

	17
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 5, 7
	5760
	160
	 3688,61

	18
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 9, 11
	3391
	160
	1790

	19
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 13, 15
	6168
	229
	1800

	20
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 19, 21
	4603
	211
	1650

	21
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 25, 7
	3627
	209
	1650

	22
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 8
	2376
	142
	1700

	23
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 16
	5076
	163
	1300

	24
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина
	д. № 12, 14
	4536
	217
	1800

	25
	Чунский

	рп. Лесогорск
	ул. Ленина, ул Комсомольская
	д. № 29, 29а,
д. № 4
	10685
	502
	2300

	26
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Шастина ул. Комсомольская 
	д. № 33, 33а
д. № 2
	13824
	487
	2300

	27
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Шастина
	д. № 35а, 37
	12420
	325
	2300

	28
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Шастина ул. Ленина ул. Комсомольская 
	№ 33, 33а, 35а, 37
№ 16,29, 29а
№ 2,4
	13824
	487
	348845


Справочно: Общее количество дворовых территорий на территории Чунского муниципального округа Иркутской области - 28 ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация - 28 ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по результатам инвентаризации - 28 ед.
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах
	№
	Адрес общественной территории  
	Общая площадь общественной территории, кв.м.
	Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел.
	Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. 

	
	муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области
	населенный пункт
	улица 
	номер дома (при наличии)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Фрунзе, уч. 8/1
	-
	4126
	4800
	7368,85

	2
	Чунский
	рп. Чунский
	Сквер ветеранов, Свердлова, 11
	-
	9361
	4991
	12973,7

	3
	Чунский
	рп. Чунский
	Сквер влюбленных, 
Фрунзе, 7А
	-
	3928
	4991
	8976,9

	4
	Чунский
	рп. Чунский
	Привокзальная площадь, Ленина,16Б
	-
	3800
	4991
	4700,0

	5
	Чунский
	рп. Чунский
	Парк "Юность", Фрунзе, 9В
	-
	13900
	4800
	10000,0

	6
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Ленина, 73Б
	-
	2956
	4991
	5000,0

	7
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Ленина, 75А
	-
	6177
	4991
	10000,0

	8
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. 50 лет Октября, 105
	
	
	4991
	

	9
	Чунский
	рп. Чунский
	Пруд "Мурашовский", Сибирская, соор. 2
	-
	57380
	4991
	40000,0

	10
	Чунский
	рп. Чунский
	микрорайон Северный, 1А
	-
	2400
	4991
	8500,0

	11
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Фрунзе, з/у 9В/2
	-
	1594
	 4991
	9 000,0

	12
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Октябрьская, 1А
	-
	3900
	264
	10500,0

	13
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Комарова
	-
	6585
	4991
	74800,0

	14
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина,
 ДК «Родник»
	6
	13245
	2000
	6806

	15
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Шастина, парк им. Шастина
	-
	10260
	3000
	3800

	16
	Чунский
	рп. Лесогорск
	«Озеро ПМК»
	-
	8892
	1500
	4350

	17
	Чунский
	рп. Лесогорск
	ул. Ленина 14а, МОБУ СОШ № 4, Стадион
	-
	8763
	2931
	4500

	18
	Чунский
	рп. Лесогорск
	вдоль автомобильной дороги ул. Ленина, от д. № 9 до д. № 17
	9,
17
	
	
	


Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) - 18 ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация 18 ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству по результатам инвентаризации 18 ед.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями
	№
	Адрес объекта, земельного участка  
	Тип объекта
	Общая площадь земельного участка, кв.м.
	Численность населения, проживающего в пределах территории, чел.
	Оценка потребности в  финансировании благоустройства территории, тыс. руб. 

	
	муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области
	населенный пункт
	улица
	
	
	
	

	1
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Ленина, 60Г, магазин «Автоград»
	земельный участок
	949
	420
	3000,0

	2
	Чунский
	рп. Чунский
	ул. Комарова 5, магазин «Быттехника»
	земельный участок
	2381
	420
	4500,0



Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Чунского муниципального округа Иркутской области.
Обсуждение проекта данной муниципальной программы, дизайн – проектов проходит в виде проведения публичных слушаний. Публичные слушания проходят в соответствии с решением Думы Чунского муниципального округа Иркутской области.
Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Подготовка дизайн - проекта осуществляется в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Согласованные дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий представляются заинтересованными лицами в администрацию Чунского муниципального округа Иркутской области при внесении предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу. Администрация Чунского муниципального округа Иркутской области утверждает дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий и представляет в отдел ресурсного обеспечения аппарата администрации Чунского района Иркутской области.
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: 
- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;
- предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;
- обеспечения в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведения общественных обсуждений и определения территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;
- обеспечения проведения голосования по отбору общественных территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек):
- завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;
- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
- обязательного установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;
- проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения;
- проведения администрацией Чунского муниципального округа работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых предоставляется субсидия:
1) в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);
2) в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
- направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч человек).
Администрация Чунского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, при условии принятия такого решения межведомственной комиссией, территории: 
- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;
- собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

ГЛАВА III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Чунского муниципального округа Иркутской области. 
Для достижения поставленной цели намечено решение следующей задачи: совершенствование системы комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.
Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 3.

ГЛАВА IV. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Hlk108708086]Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 24 371,4 тыс. рублей, в том числе бюджет Чунского муниципального округа – 24 371,4 тыс. рублей.
Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлено в таблице 1.
Прогнозная оценка финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлена в таблице 2.

ГЛАВА V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Внедряемые мероприятия по созданию современной городской среды составляют комплексное решение обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания населения. Обеспечение улучшения архитектурного облика Чунского муниципального округа Иркутской области, достижения в полной мере физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для жителей, в том числе инвалидов и других мало мобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий Чунского муниципального округа Иркутской области.
Показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в таблице 4.

ГЛАВА VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Возможными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы могут быть следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественных материалов и оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
- регулярный анализ выполнения мероприятий муниципальной программы. 
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается, в том числе:
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий муниципальной программы;
- популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.
Также возможными рисками реализации муниципальной программы могут являться неисполнение муниципальных контрактов подрядчиками при позднем начале производства работ. Мероприятиями по минимизации данных рисков необходимо предусматривать систему штрафов в муниципальных контрактах, еженедельный контроль за производством работ, авансирование работ подрядчика.




Таблица 1
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Источник финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	за весь период реализации
	в том числе по годам

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы

	1.1
	Всего, в том числе:
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0

	1.1.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0

	1.1.2
	бюджет Иркутской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Таблица 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Источник финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	за весь период реализации
	в том числе по годам

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2025-2030 годы

	1.1
	Всего, в том числе:
	120 104,0
	120 104,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	9 979,5
	9 979,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	бюджет Иркутской области
	54 036,4
	54 036,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	федеральный бюджет
	56 088,1
	56 088,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Мероприятие 1.1.2. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Фрунзе, д. 2»
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	бюджет Иркутской области
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Мероприятие 1.1.3. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Ленина, д. 60»
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	бюджет Иркутской области
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятие 1.1.4. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Ленина, д. 77»
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2
	бюджет Иркутской области
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Мероприятие 1.1.5. «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети по ул. Северная и дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, микрорайон Северный, д. 2»
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.2
	бюджет Иркутской области
	3 000,0
	3 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Мероприятие 1.1.6. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская обл., Чунский район, рп. Чунский,                ул. Комарова»
	75 119,0
	75 119,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	2 994,5
	2 994,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.2
	бюджет Иркутской области
	16 036,4
	16 036,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.3
	федеральный бюджет
	56 088,1
	56 088,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Мероприятие 1.1.7.
«Инициативные проекты по благоустройству общественных территорий (11 проектов)»
	24 525,0
	24 525,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	2 525,0
	2 525,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.2
	бюджет Иркутской области
	22 000,0
	22 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8
	Мероприятие 1.1.8.
«Инициативные проекты по благоустройству дворовых территорий (2 проекта)»
	4 460,0
	4 460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	460,0
	460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.2
	бюджет Иркутской области
	4 000,0
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 3
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Показатель результативности программы

	
	
	
	
	За весь период реализации
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г
	 2028 г.
	2029 г.
	2030 г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель: Повышение уровня благоустройства Чунского муниципального округа Иркутской области

	1.1
	Задача: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству

	1.1.1
	Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Чунского муниципального округа»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0
	Показатели результативности 1,2,3 таблицы 4 

	1.1.1.1

	Мероприятие 1.1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий, экспертиза»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	14 391,9
	13 041,9
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0
	

	1.1.1.2
	Мероприятие 1.1.2. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Фрунзе, д. 2»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.3
	Мероприятие 1.1.3. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: 
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Ленина, д. 60»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.4
	Мероприятие 1.1.4. «Ремонтно-восстановительные работы дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Ленина, д. 77
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.5
	Мероприятие 1.1.5. «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети по ул. Северная и дворового проезда, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, микрорайон Северный, д. 2»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.6
	Мероприятие 1.1.6. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Иркутская обл., Чунский район, рп. Чунский,
ул. Комарова»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	2 994,5
	2 994,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.7
	Мероприятие 1.1.7.
«Инициативные проекты по благоустройству общественных территорий»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	2 525,0
	2 525,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.8
	Мероприятие 1.1.8.
«Инициативные проекты по благоустройству дворовых территорий»
	МКУ «Коммунальная служба»
	МБ
	460,0
	460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00
	0,0
	

	1.2
	Итого по задаче 1
	
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0
	

	2
	Итого по программе
	
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,0
	450,0
	

	2.1
	в том числе по источникам финансирования:
	бюджет Чунского муниципального округа
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,00
	450,0
	

	
	
	бюджет Иркутской
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.2
	
	области
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:

	2.4
	МКУ «Коммунальная служба»
	
	24 371,4
	23 021,4
	0,0
	0,0
	450,0
	450,00
	450,0
	


Список сокращений:
МБ – бюджет Чунского муниципального округа
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Базовое значение
за 2024 год
	Планируемое значение по годам

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество благоустроенных общественных пространств
	ед.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Охват жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50


Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 5.


Таблица 5
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Методика расчета значения показателя результативности

	1
	2
	3

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Источник информации - первичные учетные данные

	2
	Количество благоустроенных общественных пространств
	Источник информации - первичные учетные данные

	3
	Охват жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	Рассчитывается по формуле: В = (Ко*100)/Кв
где: Кв –общее количество жителей многоквартирных домов в соответствии с данными АИС «Реформа ЖКХ»;
Ко – количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий (источник первичные учетные данные)
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