|  |
| --- |
| Чунский р-н- герб(приложение 2)РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬАДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА**Постановление** от 22.11.2023 рп. Чунский №318  |

О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2025 годы

В целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 04.08.2023 года), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Продлить срок реализации на 2026 год и внести изменения в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2025 годы в новой редакции, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 12.01.2021 года № 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района (Юдова О.М.) разместить изменения, утвержденные настоящим постановлением в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте администрации Чунского района актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте администрации Чунского района в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по вопросам ЖКХ администрации Чунского района.

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов

Утверждена постановлением

администрации Чунского района

от 12.01.2021 г. № 2

(в редакции от 26.04.2021 г. № 53 ),

(в редакции от 18.05.2021 г. № 62 ),

(в редакции от 01.10.2021 г. № 144 )

(в редакции от 18.11.2021г. № 176 )

(в редакции от 05.03.2022 г. № 74 )

(в редакции от 11.04.2022 г. № 119 )

(в редакции от 10.08.2022 г. № 266 )

(в редакции от 14.09.2022 г. № 313 )

(в редакции от 14.09.2022 г. № 314 )

(в редакции от 26.01.2023 г. № 17 )

(в редакции от 03.03.2023 г. № 59 )

(в редакции от 02.10.2023 г. № 261 )

(в редакции от 22.11.2023 г.№ 318 )

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019 – 2026 ГОДЫ**

рп. Чунский, 2023 год

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;2. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 года № 915-пп;3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ;4. Устав Чунского районного муниципального образования;5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69;6. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 23.10.2020 года № 73;7. Стратегия социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденная решением Чунской районной Думы от 27.12.2017 года № 128 (с изм. и доп. от 25.09.2019 года №227) |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чунского района |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района (ОКСМП), отдел образования администрации Чунского района (ОО), комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |
| 4. | Участники муниципальной программы | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;2. Безаварийное прохождение отопительного сезона на  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;3. Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;4. Учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;5. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;6. Снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;7. Обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. [Подпрограмма 1](#Par397) «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;2. [Подпрограмма 2](#Par604) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2026 годы |
| 9 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 23 453,79 тыс. руб., в том числе:1. по подпрограммам:а) подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 17 577,85 тыс. руб.;б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 5 329,18 тыс. руб.;в) подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | муниципального образования» – 546,76 тыс. руб.2. по годам реализации:а) 2019 год – 6 173,21 тыс. руб.;б) 2020 год – 433,98 тыс. руб.;в) 2021 год – 6 305,33 тыс. руб.;г) 2022 год – 1 993,46 тыс. руб.;д) 2023 год – 6 597,81 тыс. руб.;е) 2024 год – 750,00 тыс. руб.;ж) 2025 год – 500,00 тыс. руб.;з) 2026 год – 700,00 тыс. руб.3. по источникам финансирования:а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 7 179,39 тыс. руб.;б) бюджет Иркутской области – 16 274,40 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка – 54,55%;2. Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования – 63,64%;3. Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт – 59,96%;4. Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения – 35,00%;5. Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования – 100%;6. Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт – 22%. |

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, представлена 18 котельными (в том числе: 11 теплоисточников, работающих на твердом топливе (дрова), 7 электрокотельных), инженерными сетями (тепло-, водоснабжения и водоотведения), внутренними сетями отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Состояние коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, характеризуется высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и оборудования. При таком состоянии системы высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях и объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Для достижения целей муниципальной программы определены следующие задачи:

* повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы:

1. [Подпрограмма 1](#Par397) «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;

2. [Подпрограмма 2](#Par604) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;

3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования».

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансового обеспечения являются средства консолидированного бюджета.

Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 23 453,79 тыс. рублей, в том числе бюджет Чунского районного муниципального образования – 7 179,39 тыс. рублей, областной бюджет – 16 274,40 тыс. рублей.

Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из областного бюджета на условиях, определенных подпрограммами «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в [таблице 1.1](#Par157).

Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы представлена в таблице 1.[2](#Par157).

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит создать предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в [таблице 1.](#Par282)3.

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ключевые риски реализации настоящей программы можно разделить на две условные группы – управляемые и неуправляемые. К неуправляемым рискам относятся такие, как:

* изменение федерального законодательства;
* форс-мажорные обстоятельства.

Более обширную группу составляют риски управляемые, то есть те, на минимизацию наступления последствий которых можно повлиять:

* низкий уровень мотивации сотрудников, что влечёт за собой затягивание реализации мероприятий;
* низкий уровень гласности и информационной прозрачности осуществляемых мероприятий;
* межведомственные противоречия, влекущие за собой торможение принятия решений;
* недостаточность высококвалифицированных кадров для решения поставленных задач;
* финансовые ограничения, связанные с нехваткой денежных средств на осуществление мероприятий, и другие.

В целях снижения негативных последствий наступления указанных рисков предполагается вести разъяснительную работу по вопросам содержательного наполнения мероприятий программы, а также необходимо осуществлять освещение в средствах массовой информации хода реализации мероприятий программы.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| за весь период реализации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2026 годы |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 23 453,79 | 6 173,21 | 433,98 | 6 305,33 | 1 993,46 | 6 597,81 | 750,00 | 500,00 | 700,00 |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 7 179,39 | 923,41 | 433,98 | 1 054,93 | 1 993,46 | 823,61 | 750,00 | 500,00 | 700,00 |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области | 16 274,40 | 5 249,80 | 0,00 | 5 250,40 | 0,00 | 5 774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 1](#Par397) «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 2.1. | Всего, в том числе: | 17 577,85 | 5 626,45 | 0,00 | 3 645,59 | 600,00 | 6 155,81 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3 397,45 | 376,65 | 0,00 | 255,19 | 600,00 | 615,61 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.1.2. | бюджет Иркутской области | 14 180,40 | 5 249,80 | 0,00 | 3 390,40 | 0,00 | 5 540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | [Подпрограмма 2](#Par604) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 3.1. | Всего, в том числе: | 5 329,18 | 0,00 | 433,98 | 2 659,74 | 1 393,46 | 442,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
| 3.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3 235,18 | 0,00 | 433,98 | 799,74 | 1 393,46 | 208,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
| 3.1.2. | бюджет Иркутской области | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | [Подпрограмма 3](#Par604) «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 4.1. | Всего, в том числе: | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджет Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| за весь период реализации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2019 – 2026 годы |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 34 187,85 | 5 626,45 | 0,00 | 5 645,59 | 0,00 | 6 415,81 | 7 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 2 963,45 | 376,65 | 0,00 | 395,19 | 0,00 | 641,61 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области | 31 224,40 | 5 249,80 | 0,00 | 5 250,40 | 0,00 | 5 774,20 | 6 750,00 | 3 600,00 | 4 600,00 |
| 2. | [Подпрограмма 1](#Par397) «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 2.1. | Всего, в том числе: | 31 927,85 | 5 626,45 | 0,00 | 3 645,59 | 0,00 | 6 155,81 | 7 500,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 2.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 2 797,45 | 376,65 | 0,00 | 255,19 | 0,00 | 615,61 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.1.2. | бюджет Иркутской области | 29 130,40 | 5 249,80 | 0,00 | 3 390,40 | 0,00 | 5 540,20 | 6 750,00 | 3 600,00 | 4 600,00 |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том числе: | 321,70 | 321,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | бюджет Иркутской области | 299,18 | 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 1.2.1. «МОБУ СОШ № 20 п. Каменск», в том числе: | 415,66 | 415,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | бюджет Иркутской области | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 1.2.2. «МОБУ СОШ № 7 п. Веселый», в том числе: | 415,66 | 415,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | бюджет Иркутской области | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5. | Мероприятие 1.2.3. «МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан», в том числе: | 415,66 | 415,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | бюджет Иркутской области | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 1.3.1. «МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский (ТВС)», в том числе: | 3807,67 | 3807,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 266,53 | 266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | бюджет Иркутской области | 3541,14 | 3541,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 1.3.2. «МДОБУ детский сад № 4 р.п. Чунский (ТВС)», в том числе: | 1 809,84 | 0,00 | 0,00 | 1 809,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2. | бюджет Иркутской области | 1 683,20 | 0,00 | 0,00 | 1 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 1.3.3. «МБУК «МЦБС Чунского района» (ТВС)», в том числе: | 1 835,75 | 0,00 | 0,00 | 1 835,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | бюджет Иркутской области | 1 707,20 | 0,00 | 0,00 | 1 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Мероприятие 1.3.5. «МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, КС)», в том числе: | 2190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | бюджет Иркутской области | 1971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Мероприятие 1.3.6. «МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» (ТВС, ХВС, КС)», в том числе: | 3964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3964,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.10.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2. | бюджет Иркутской области | 3 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Мероприятие 1.3.7. «МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск (КС)», в том числе: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.11.2. | бюджет Иркутской области | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 2.12. | Мероприятие 1.3.8. «МБУ СП «Спортивная школа» Чунского района (ТВС, ХВС)», в том числе: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.12.2. | бюджет Иркутской области | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 2.13. | Мероприятие 1.3.9. «МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский (ТВС, ХВС)», в том числе: | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2. | бюджет Иркутской области | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Мероприятие 1.3.10. «МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, КС)», в том числе: | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2. | бюджет Иркутской области | 3150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Мероприятие 1.3.11. «МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка (ТВС)», в том числе: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2.15.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.15.2. | бюджет Иркутской области | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 2.16. | Мероприятие 1.4.1. «Приобретение материалов для ремонта тепловой сети в границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй», в том числе: | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2. | бюджет Иркутской области | 249,80 | 249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| 3.1. | Всего, в том числе: | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджет Иркутской области | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 1.3. «Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения», в том числе: | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | бюджет Иркутской области | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1860,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Список сокращений, используемых в программе:

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа;

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение;

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»;

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества «Народные ремесла»;

МБУ СП «Спортивная школа» Чунского района – муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района;

ТВС – сети тепловодоснабжения;

ХВС – сети холодного водоснабжения;

КС – канализационные сети.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | % | 50,00 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
| 2. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | % | 62,50 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
| 3. | Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | % | 35,00 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 40,59 | 49,11 | 56,93 | 56,93 | 59,96 |
| 4. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения | % | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5. | Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | % | 9,28 | 10,20 | 10,20 | 100 | 83,05 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | % | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

[Методика](#Par344) расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 1.4.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | Рассчитывается по формуле: В = (Кв\*100)/Когде: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки;Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 2. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Т = (Тн\*100)/Тогде: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия);То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 3. | Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: С = (Скр\*100)/Согде: Скр – протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт;Со – общая протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 4. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения | Рассчитывается по формуле: С т/э = (Кн т/э\*100)/Ко т/э,где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения;Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где необходима замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Н = (Но\*100)/Нн,где: Нн – количество объектов недвижимого имущества Чунского районного муниципального образования, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственной регистрации права муниципальной собственности;Но – количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой, энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 6. | Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар\*100)/Sа,где: Sар – площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт;Sа – общая площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

**Глава 7.** [**ПОДПРОГРАММА 1**](#Par397) **«МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, характеризуется:

* высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях, от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
* значительным моральным и физическим износом основных фондов, их низкая технологическая надежность;
* высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Теплоснабжение объектов социальной сферы обеспечивается 30 котельными, из которых 18 находятся в муниципальной собственности Чунского района. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в значительной части морально и физически устарело.

Принятие подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» обусловлено:

* необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в собственности Чунского района, в период прохождения отопительных сезонов;
* предотвращением критического уровня износа основных фондов, объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в собственности Чунского района.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Чунского района и возможно только программными методами путем проведения комплекса мероприятий.

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают:

* замену котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района, с целью улучшения эксплуатационных показателей и экономии топливно-энергетических ресурсов за счет установки оборудования с большим коэффициентом полезного действия;
* ремонт ветхих участков инженерных сетей.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

* + повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
	+ безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
	+ модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Решение данных задач требует проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района, в период прохождения отопительных сезонов.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 2.1 подпрограммы 1.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов:

* обеспечение работы объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, в нормативном режиме;
* экономия топливно-энергетических ресурсов;
* снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры социальной сферы (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства);
* увеличение эксплуатационного ресурса котельного оборудования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 2.2 подпрограммы 1.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результативности подпрограммы |
| за весь период реализации | в том числе по годам |
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1. | Задача 1: модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение и монтаж комплексонатной водоподготовки на котельных, отапливающих объекты социальной сферы» | ОО | ОБ, БЧРМО | 321,70 | 321,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатели результативности из таблицы 2.2(пункты 1.1., 1.2.) |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. «МОБУ СОШ № 20п. Каменск» | ОБ | 299,18 | 299,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных, отапливающих объекты социальной сферы» | ОО | ОБ, БЧРМО | 1 246,98 | 1 246,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатели результативности из таблицы 2.2(пункты 1.3.,1.4.) |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. «МОБУ СОШ № 20п. Каменск» | ОБ | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. «МОБУ СОШ № 7п. Веселый» | ОБ | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 1 102,60 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. «МОБУ ООШ № 15п. Изыкан» | ОБ | 386,56 | 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по задаче 1: |  |  | 1 568,68 | 1 568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3. | Задача 2: безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1.3. «Проведение выборочного капитального ремонта участков инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности» | ОО,администрация района, ОКСМП | ОБ, БЧРМО | 15 759,07 | 3 807,67 | 0,00 | 3 645,59 | 600,00 | 6 155,81 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | показатель результативности из таблицы 2.2(пункт 2.1.) |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1.3.1. «МДОБУдетский сад № 1 р.п. Чунский (ТВС)» | ОО | ОБ | 3 541,14 | 3 541,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 266,53 | 266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 1.3.2. «МДОБУдетский сад № 4 р.п. Чунский (ТВС)» | администрация района | ОБ | 1 683,20 | 0,00 | 0,00 | 1 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Мероприятие 1.3.3. «МБУК «МЦБС Чунского района» (ТВС)» | администрация района | ОБ | 1 707,20 | 0,00 | 0,00 | 1 707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Мероприятие 1.3.4. «МДОБУдетский сад № 1 р.п. Чунский (ХВС)» | ОО | БЧРМО | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Мероприятие 1.3.5. «МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, КС)» | ОО | ОБ | 1 971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Мероприятие 1.3.6. «МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» (ТВС, ХВС, КС)» | ОО | ОБ | 3 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Мероприятие 1.3.7. «МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск (КС)» | ОО | БЧРМО | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Мероприятие 1.3.8. «МБУ СП  | ОКСМП | БЧРМО | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | «Спортивная школа» Чунского района (ТВС, ХВС)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9 | Мероприятие 1.3.9. «МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский (ТВС, ХВС)» | ОО | БЧРМО | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1.10 | Мероприятие 1.3.10. «МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, КС)» | ОО | БЧРМО | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Мероприятие 1.3.11. «МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка (ТВС)» | ОО | БЧРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 1.4. | Итого по задаче 2: |  |  | 15 759,07 | 3 807,67 | 0,00 | 3 645,59 | 600,00 | 6 155,81 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.5. | Задача 3: повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 1.4. «Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с паводком на объектах теплоснабжения Чунского районного муниципального образования» | ОО | ОБ, БЧРМО | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности не предусмотрен |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 1.4.1. «Приобретение материалов для ремонта тепловой сети в границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй» | ОО | ОБ | 249,80 | 249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.6. | Итого по задаче 3: |  |  | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Итого по подпрограмме: | 17 577,85 | 5 626,45 | 0,00 | 3 645,59 | 600,00 | 6 155,81 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 2.1. | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Иркутской области | 14 180,40 | 5 249,80 | 0,00 | 3 390,40 | 0,00 | 5 540,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3 397,45 | 376,65 | 0,00 | 255,19 | 600,00 | 615,61 | 750,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 2.3. | в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: |
| 2.4. | отдел образования | 13 732,26 | 5 626,45 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6 155,81 | 750,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| 2.5. | администрация Чунского районного муниципального образования | 3 645,59 | 0,00 | 0,00 | 3 645,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |

Список сокращений, используемых в подпрограмме 1:

ОБ – бюджет Иркутской области;

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования;

МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа;

МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение;

МБУК «МЦБС Чунского района» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района»;

МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» –муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества «Народные ремесла»;

МБУ СП «Спортивная школа» Чунского района – муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа» Чунского района;

ТВС – сети тепловодоснабжения;

ХВС – сети холодного водоснабжения;

КС – канализационные сети.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 2.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1. | Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | % | 50,00 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
| 1.3. | Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ед. | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.4. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | % | 62,50 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
| 2. | Задача 2: безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 2.1. | Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов  | % | 35,0 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 40,59 | 49,11 | 56,93 | 56,93 | 59,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Методика](#Par344) расчета показателей результативности подпрограммы 1 приведена в таблице 2.3.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Таблица 2.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | Источником данных является первичные учетные данные |
| 2. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | Рассчитывается по формуле: В = (Кв\*100)/Когде: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки;Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 3. | Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 4. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Т = (Тн\*100)/Тогде: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия);То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Доля инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: С = (Скр\*100)/Согде: Скр – протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт;Со – общая протяженность инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

**Глава 8.** [**ПОДПРОГРАММА 2**](#Par397) **«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Энергосбережение в учреждениях социальной сферы – одна из самых острых в России проблем, и Чунское районное муниципальное образование не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной в последние годы в связи с резким повышением стоимости энергоресурсов, дефицитом местного бюджета, поэтому крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.

Механизмами реализации потенциала энергосбережения в учреждениях социальной сферы должны стать:

* проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;
* стимулирование работников в повышении энергоэффективности;
* информационно-пропагандистские меры.

На территории Чунского районного муниципального образования основными недостатками деятельности учреждений бюджетной сферы являются:

* потеря теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции;
* недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и ресурсоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;
* отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;
* недостаток финансирования;
* недостаток знаний в сфере энергосберегающих технологий.

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Необходимо менять систему контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, так как сложившаяся система не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях слабо стимулирует руководителей и работников муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация инженерных сетей и оборудования в основном производится рабочими муниципальных учреждений. Персонал учреждений в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования, его преждевременного выхода из строя.

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях можно обеспечить только программно-целевым методом. В 2012, 2013 годах программно-целевой метод позволил провести энергетические обследования объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, и далее даст возможность запланировать и реализовать по результатам энергетических обследований мероприятия по энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в процессе энергосбережения, создать систему анализа и контроля за потреблением энергоресурсов и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер. При реализации подпрограммы 2 должны быть соблюдены следующие принципы:

* учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых ресурсов;
* совершенствование нормативных и правовых условий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* создание экономических, рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;
* обучение и подготовка персонала.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:

* учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 3.1 подпрограммы 2.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов:

* осуществление контроля над расходом топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* снижение затрат бюджета в результате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;
* оптимизация целевых показателей энергетической эффективности по видам энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждом учреждении будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, развитие экономики и социальной сферы на территории Чунского районного муниципального образования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 2 приведены в таблице 3.2 подпрограммы 2.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 3.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результативности подпрограммы |
| за весь период реализации | в том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1. | Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения» | ОО | БЧРМО | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности из таблицы 3.2(пункт 1.1.) |
| ОКСМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Итого по задаче 1: | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.3.1. | Основное мероприятие «Проведение поверки приборов коммерческого учета энергетических ресурсов» | ОО | БЧРМО | 2 128,59 | 0,00 | 401,98 | 316,74 | 927,87 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | показатель результативности из таблицы 3.2(пункты 2.1., 2.2.) |
| ОКСМП | 829,59 | 0,00 | 16,00 | 248,00 | 465,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| КУМИ | 41,00 | 0,00 | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 699,18 | 0,00 | 433,98 | 589,74 | 1 393,46 | 182,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | «Поверка приборов коммерческого учета энергетических ресурсов» | ОО | БЧРМО | 1 634,59 | 0,00 | 401,98 | 316,74 | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| ОКСМП | 651,59 | 0,00 | 16,00 | 248,00 | 287,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| КУМИ | 41,00 | 0,00 | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 027,18 | 0,00 | 433,98 | 589,74 | 903,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | «Приобретение приборов коммерческого учета энергетических  | ОО | БЧРМО | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОКСМП | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ресурсов взамен неисправных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Итого по задаче 2: | 2 999,18 | 0,00 | 433,98 | 589,74 | 1 393,46 | 182,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 1.5. | Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.5.1. | Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения» | ОО | ОБ | 1 594,12 | 0,00 | 0,00 | 1 360,12 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности из таблицы 3.2(пункты 3.1., 3.2.) |
| БЧРМО | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОКСМП | ОБ | 359,91 | 0,00 | 0,00 | 359,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ | ОБ | 139,97 | 0,00 | 0,00 | 139,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БЧРМО | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по задаче 3: | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Итого по подпрограмме: | 5 329,18 | 0,00 | 433,98 | 2 659,74 | 1 393,46 | 442,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 2.1. | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Иркутской области | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3 235,18 | 0,00 | 433,98 | 799,74 | 1 393,46 | 208,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 2.3. | в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: |
| 2.4. | отдел образования | 3 921,09 | 0,00 | 401,98 | 1 849,24 | 927,87 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 2.5. | отдел культуры, спорта и молодежной политики | 1 216,59 | 0,00 | 16,00 | 635,00 | 465,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | комитет по управлению муниципальным имуществом | 191,50 | 0,00 | 16,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Список сокращений, используемых в подпрограмме 2:

ОБ – бюджет Иркутской области;

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 3.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения | % | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2. | Задача 2: снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 2.1. | Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, подлежащих ремонту и поверке  | ед. | 0 | 0 | 8 | 16 | 28 | 14 | 33 | 9 | 10 |
| 2.2. | Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, подлежащих оснащению приборами коммерческого учета энергетических ресурсов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3: учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 3.1. | Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, права муниципальной собственности на которые оформлены | ед. | 9 | 10 | 10 | 98 | 98 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2. | Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | % | 9,28 | 10,20 | 10,20 | 100 | 83,05 | 100 | 100 | 100 | 100 |

[Методика](#Par344) расчета показателей результативности подпрограммы 2 приведена в таблице 3.3.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Таблица 3.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения | Рассчитывается по формуле: С т/э = (Кн т/э\*100)/Ко т/э,где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения;Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где необходима замена ламп накаливания на энергосберегающие нового поколения |
| 2. | Количество приборов коммерческого учета энергетических ресурсов, подлежащих поверке | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, права муниципальной собственности на которые не оформлены | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Н = (Но\*100)/Нн,где: Нн – количество объектов недвижимого имущества Чунского районного муниципального образования, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственной регистрации права муниципальной собственности;Но – количество объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 5. | Количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, подлежащих оснащению  | Источником данных являются первичные учетные данные |
| 1 | 2 | 3 |
|  | приборами коммерческого учета энергетических ресурсов |  |

**Глава 9.** [**ПОДПРОГРАММА 3**](#Par397) **«РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

За последние годы администрацией Чунского района выполнен большой объем работ по реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов, достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы. Однако здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства. С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, культурного воспитания населения, что предполагает качественную работу по содержанию объектов социальной инфраструктуры района.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Целью является повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений.

Решение данной задачи требует проведения комплекса мероприятий, направленных на реализацию организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Реализация подпрограммы 3 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 4.1 подпрограммы 3.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:

* стабильное и качественное функционирование объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района;
* снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 4.2 подпрограммы 3.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| за весь период реализации. | в том числе по годам | Показатель результативности подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: повышение надежности и энергоэффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| 1.1. | Задача 1: обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Выборочный капитальный ремонт» | КУМИ | БЧРМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности из таблицы 4.2(пункт 1.1.) |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: рп. Чунский, ул. Ленина, 47» | КУМИ | БЧРМО | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности не предусмотрен |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение централизованным водоснабжением здания «Чунский отдел ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» | КУМИ | БЧРМО | 246,76 | 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | показатель результативности не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. | Итого по задаче 1: |  |  | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Итого по подпрограмме: | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Чунского районного муниципального образования | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: |
| 2.3. | комитет по управлению муниципальным имуществом | 546,76 | 546,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Список сокращений, используемых в подпрограмме 3:

БЧРМО – бюджет Чунского районного муниципального образования;

«Чунский отдел ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» - «Чунский отдел государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Таблица 4.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за 2018 год | Планируемое значение по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений |
| 1.1. | Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | % | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

[Методика](#Par344) расчета показателей результативности подпрограммы 3 приведена в таблице 4.3.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Таблица 4.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля площади административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар\*100)/Sа,где: Sар – площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен выборочный капитальный ремонт;Sа – общая площадь административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова