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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 
Постановление

16.10.2025               				 рп. Чунский                                                                № 271

[bookmark: _Hlk181180861]Об утверждении муниципальной программы Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2025-2030 годы


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 08.08.2024 года), законом Иркутской области «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Чунского районного муниципального образования Иркутской области, путем их объединения» от 24.11.2023 года № 148 – оз (в ред. от 06.03.2024 года), Положением о порядке правопреемства органов местного самоуправления Чунского муниципального округа Иркутской области, утвержденным решением Думы Чунского муниципального округа Иркутской области от 16.10.2024 года № 30, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 24.03.2021 года № 34, 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2025-2030 годы (далее – Программа).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чунского муниципального округа Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет https://chuna.mo38.ru и опубликованию в газете «Муниципальный вестник Чунского муниципального округа».
3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления отделу градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района (Колотилкина О.М.) разместить муниципальную программу в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» www.gasu.gov.ru и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте Чунского муниципального округа Иркутской области редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте Чунского муниципального округа Иркутской области в разделе «Муниципальные программы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр Чунского муниципального округа 							Н.Д. Хрычов


	
	Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Чунского муниципального округа
от 16.10.2025 года № 271
(в ред. от 25.02.2025 № 100, 
 в ред. от 11.03.2025 № 176,
 в ред. от 10.12.2025 № 597,
 в ред. от 30.12.2025 № 653,
 в ред. от 02.03.2025 № 95,
 в ред. от 08.04.2026 № 181
 в ред. от 19.05.2026 № 221)


















[bookmark: Par36]МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2025 – 2030 ГОДЫ
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рп. Чунский, 2025 год

Глава I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование характеристик муниципальной программы
	Содержание характеристик муниципальной программы

	1
	2
	3

	1
	[bookmark: _Hlk128494901]Правовое основание разработки муниципальной программы
	1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20.03.2025 года № 33-ФЗ;
[bookmark: _Hlk128494966]3. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1022-пп;
4. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского муниципального округа, утверждённый постановлением администрации Чунского муниципального округа от 06.10.2025 года № 501;
5. Стратегия социально-экономического развития Чунского муниципального округа на период до 2036 года, утвержденная решением Думы Чунского муниципального округа от 24.12.2025 года № 246

	2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет администрации Чунского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – Комитет ЖКХ)

	3
	Соисполнители муниципальной программы
	1. Администрация Чунского муниципального округа Иркутской области (далее - Администрация);
2. Управление культуры и спорта администрации Чунского муниципального округа (далее - УКиС); 
3. Управление образования и молодежной политики администрации Чунского муниципального округа (далее - УОиМП);
4. Муниципальное казенное учреждение «Коммунальная служба Чунского муниципального округа Иркутской области» (далее – МКУ «Коммунальная служба»);
5. Комитет администрации Чунского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом и градостроительству (КУМИиГ)

	4
	Участники муниципальной программы
	отсутствуют

	5
	Цель муниципальной программы
	Повышение надежности коммунальной инфраструктуры Чунского муниципального округа Иркутской области

	6
	Задачи муниципальной программы
	[bookmark: _Hlk180161473]1. Безаварийное прохождение отопительного сезона на территории Чунского муниципального округа Иркутской области;
2. Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области

	7
	Подпрограммы муниципальной программы
	отсутствуют

	8
	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы

	9
	Объём и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 102 499,8 тыс. руб., в том числе:
1. по годам реализации:
а) 2025 год – 97 932,4 тыс. руб.;
б) 2026 год – 1 409,8 тыс. руб.;
в) 2027 год – 912,4 тыс. руб.;
г) 2028 год – 945,6 тыс. руб.;
д) 2029 год – 649,6 тыс. руб.;
е) 2030 год – 650,0 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
а) бюджет Чунского муниципального округа –                    10 214,0 тыс. руб.;
б) бюджет Иркутской области – 92 285,8 тыс. руб.

	10
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Количество станций (установок) водоподготовки –                  7 ед.;
2. Количество разработанных проектов для ремонта объектов коммунальной сферы объектов, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области – 6 ед.;
3. Доля инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области, где произведен выборочный капитальный ремонт – 65,89%;
4.  Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области – 70,37%;
5. Выполненный объём обязательств по концессионным соглашениям 63,27%



[bookmark: Par118]Глава II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В Чунском муниципальном округе Иркутской области (далее-Чунский муниципальный округ) в муниципальной собственности находятся объекты коммунальной инфраструктуры:
· 28 котельных, из них 18 теплоисточников работают на твердом топливе: три – на буром угле, пятнадцать – на дровах и 10 электрокотельных;
· инженерные сети (тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения);
· внутренние сети отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения объектов социальной сферы.
Состояние объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа, характеризуется высокой степенью износа. При таком состоянии системы высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях и объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется:
· высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях, от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
· значительным моральным и физическим износом основных фондов, их низкой технологической надежностью;
· наличием нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.
Принятие муниципальной программы Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» обусловлено:
· необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Чунского муниципального округа, в период прохождения отопительных сезонов;
· предотвращением критического уровня износа основных фондов, объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Чунского муниципального округа.
Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Чунского муниципального округа и возможно только программными методами путем проведения комплекса мероприятий.
Мероприятия программы предусматривают:
· замену котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных с целью улучшения эксплуатационных показателей и экономии топливно-энергетических ресурсов за счет установки оборудования с большим коэффициентом полезного действия;
· приобретение станции водоподготовки;
· ремонт ветхих участков инженерных сетей;
· создание аварийно-технического запаса;
· обеспечение работы установленных станций электрохимической защиты;
· разработку проектно-сметной документации;
· проектирование, разработку и актуализацию схем тепло-, водоснабжения, водоотведения.

[bookmark: Par134]Глава III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является повышение надежности коммунальной инфраструктуры Чунского муниципального округа.
Для достижения целей муниципальной программы определены следующие задачи:
· безаварийное прохождение отопительного сезона на территории Чунского муниципального округа;
· модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа.
[bookmark: Par147]Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 3.

Глава IV. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Hlk128495258]Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет –102 499,8 тыс. рублей, в том числе бюджет Чунского муниципального округа –                                10 214,0 тыс. рублей, областной бюджет – 92 285,8 тыс. рублей.
Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из областного бюджета на условиях, определенных ведомственным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлено в таблице 1.
Прогнозная (справочная) оценка объема финансирования муниципальной программы представлена в таблице 2.

[bookmark: Par157][bookmark: Par274]Глава V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит создать предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния объектов коммунальной инфраструктуры Чунского муниципального округа.
Показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в таблице 4.

[bookmark: Par384]Глава VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1. Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализации нормативно-правовых актов Чунского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы;
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
· ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
· определение приоритетов для первоочередного финансирования;
· планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
· привлечение средств областного бюджета.


[bookmark: _Hlk180160117]ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
	№ п/п
	Источник финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	за весь период реализации
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие коммунальной инфраструктуры»
на 2025 – 2030 годы

	1.1
	Всего, в том числе:
	102 499,8
	97 932,4
	1 409,8
	912,4
	945,6
	649,6
	650,0

	1.1.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	10 214,0
	5 646,6
	1 409,8
	912,4
	945,6
	649,6
	650,0

	1.1.2
	бюджет Иркутской области
	92 285,8
	92 285,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Hlk180160401]ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
	[bookmark: _Hlk108774500][bookmark: _Hlk180160455][bookmark: _Hlk108771270]№ п/п
	Источник финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	за весь период реализации
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа Чунского муниципального округа Иркутской области «Развитие коммунальной инфраструктуры»
на 2025 – 2030 годы

	1.1
	Всего, в том числе:
	96 740,1
	95 140,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 600,0
	0,0

	1.1.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	2 903,9
	2 854,3
	0,0
	0,0
	0,0
	49,6
	0,0

	1.1.2
	бюджет Иркутской области
	93 836,2
	92 285,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 550,4
	0,0

	1.2
	Мероприятие 1.4.1. «Капитальный ремонт участка теплосети от котельной рп. Лесогорск, ул. Ленина, 2 В до теплокамеры по улице Шастина, № 4 в рп. Лесогорск Чунского района Иркутской области (ТС)», в том числе:
	89 111,0
	89 111,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	2 673,4
	2 673,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	бюджет Иркутской области
	86 437,6
	86 437,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Мероприятие 1.4.5.
«Капитальный ремонт котла ДКВР 10-13 № 2 на центральной котельной в р.п. Лесогорск, ул. Ленина, 2 В», в том числе:
	6 029,1
	6 029,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	180,9
	180,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2
	бюджет Иркутской области
	5 848,2
	5 848,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Мероприятие 1.7.2. «МОБУ СОШ № 7 п. Веселый», в том числе:
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0

	1.4.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8
	0,0

	1.4.2
	бюджет Иркутской области
	775,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	775,2
	0,0

	1.5
	Мероприятие 1.7.7. «МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан», в том числе:
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0

	1.5.1
	бюджет Чунского муниципального округа
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8
	0,0

	1.5.2
	бюджет Иркутской области
	775,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	775,2
	0,0



Список сокращений, используемых в приложении 2:
МОБУ СОШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МОБУ ООШ – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа;
ТС – сети теплоснабжения.


[bookmark: _Hlk180160487]СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Показатель результативности программы

	
	
	
	
	за весь период реализации
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель: Повышение надежности коммунальной инфраструктуры Чунского муниципального округа Иркутской области

	1.1
	Задача 1. Безаварийное прохождение отопительного сезона на территории Чунского муниципального округа Иркутской области

	1.1.1
	Основное мероприятие 1.1. «Приобретение станции водоподготовки»
	МКУ «Коммунальная служба»
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	показатель результативности из таблицы 4
(пункт 1)

	1.1.1.1
	Мероприятие 1.1.1. «Приобретение станции водоподготовки для очистки скважинных вод»
	
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2
	Основное мероприятие 1.2. «Проектирование, разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения»
	Администрация
	БЧМО
	650,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	показатель результативности не предусмотрен

	
	
	Комитет ЖКХ
	
	
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.1
	Мероприятие 1.2.1. «Проектирование и разработка схемы теплоснабжения»
	Администрация
	БЧМО
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.2
	Мероприятие 1.2.2. «Проектирование и разработка схем водоснабжения и водоотведения»

	Комитет ЖКХ
	БЧМО
	350,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.3
	Основное мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации»
	Администрация
	БЧМО
	397,0
	396,4
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	показатель результативности из таблицы 4
(пункт 2)

	1.1.3.1
	Мероприятие 1.3.1 «Разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов коммунальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа»
	Администрация
	БЧМО
	397,0
	396,4
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4
	Основное мероприятие 1.4. «Ремонт инженерных сетей»
	Администрация
	ОБ, БЧМО
	95 526,4
	95 140,1
	386,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	показатель результативности из таблицы 4
(пункт 3)

	
	
	УОиМП
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.1
	Мероприятие 1.4.1. «Капитальный ремонт участка теплосети от котельной
рп. Лесогорск, ул. Ленина 2В, до теплокамеры по улице Шастина, № 4 в           рп. Лесогорск Чунского района 
Иркутской области (ТС)»
	Администрация
	ОБ
	86 437,6
	86 437,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	БЧМО
	3 059,7
	2 673,4
	386,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.2
	Мероприятие 1.4.2. «Капитальный ремонт участка инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения по улицам: Советская, Майская, Дальняя, Луначарского в р.п. Чунский Иркутской области (ТС, ХВС)»

	Администрация
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.3
	Мероприятие 1.4.3. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водозабора «Центральный» до колодца ВК-8 в 
рп. Чунский, ул. Пролетарская, 1 А (ХВС)»
	Администрация
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.4
	Мероприятие 1.4.4. «Капитальный ремонт участка инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский (ТВС, ХВС, КС)»



	УОиМП
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.5
	Мероприятие 1.4.5.
«Капитальный ремонт котла ДКВР 10-13 № 2 на центральной котельной в 
р.п. Лесогорск, ул. Ленина, 2 В»
	Администрация
	ОБ
	5 848,2
	5 848,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	БЧМО
	180,9
	180,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.5
	Основное мероприятие 1.5. «Электрохимическая защита инженерных сетей»
	МКУ «Коммунальная служба»
	БЧМО
	220,0
	0,0
	40,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	показатель результативности не предусмотрен

	1.1.5.1
	Мероприятие 1.5.1. «Обеспечение работы станций электрохимической защиты                    (эл. энергия) рп. Чунский»
	МКУ «Коммунальная служба»
	БЧМО
	220,0
	0,0
	40,0
	40,0
	40,0
	50,0
	50,0
	

	1.1.6
	Основное мероприятие 1.6. «Создание аварийно-технического запаса»
	МКУ «Коммунальная служба»
	БЧМО
	1 630,0
	0,0
	160,0
	160,0
	160,0
	550,0
	600,0
	показатель результативности не предусмотрен

	1.1.6.1
	Мероприятие 1.6.1. «Приобретение оборудования и материалов для создания аварийно-технического запаса»
	МКУ «Коммунальная служба»
	БЧМО
	1 630,0
	0,0
	160,0
	160,0
	160,0
	550,0
	600,0
	

	1.2
	Итого по задаче 1:
	
	
	98 423,4
	95 836,5
	936,9
	200,0
	200,0
	600,0
	650,0
	

	1.3
	Задача 2. Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области

	1.3.1
	Основное мероприятие 1.7. «Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные»
	УКиС
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	показатель результативности из таблицы 4
(пункт 4)

	
	
	УОиМП

	
	49,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,6
	0,0
	

	
	
	КУМИиГ
	
	1 291,3
	1 291,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Администрация
	
	460,0
	460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.1
	Мероприятие 1.7.1.
«ДЦ п. Веселый»
	УКиС
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.2
	Мероприятие 1.7.2. «МОБУ СОШ № 7
п. Веселый»
	УОиМП
	БЧМО
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8
	0,0
	

	1.3.1.3
	Мероприятие 1.7.3. «МОКУ ООШ № 13 
д. Мухино»
	УОиМП
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.4
	Мероприятие 1.7.4. «МОБУ СОШ № 6
п. Парчум»
	УОиМП
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.5
	Мероприятие 1.7.5. «МОБУ СОШ № 3
р.п. Октябрьский»
	УОиМП
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.6
	Мероприятие 1.7.6. «МОБУ СОШ № 2
р.п. Октябрьский»
	УОиМП
	БЧМО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.7
	Мероприятие 1.7.7. «МОБУ ООШ № 15
п. Изыкан»
	УОиМП
	БЧМО
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8
	0,0
	

	1.3.1.8
	Мероприятие 1.7.8.
Приобретение котельно-вспомогательного оборудования на источник теплоснабжения рп. Чунский
	КУМИиГ
	БЧМО
	1 291,3
	1 291,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1.9
	Мероприятие 1.7.9.
Экспертиза промышленной безопасности котельного оборудования
	Администрация
	БЧМО
	460,0
	460,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4.1
	Основное мероприятие 1.8. Поддержка участников концессионных соглашений
	КУМИиГ
	БЧМО
	2 275,5
	344,6
	472,9
	712,4
	745,6
	0,0
	0,0
	показатель результативности из таблицы 4
(пункт 5)

	1.4.1.1
	Мероприятие 1.8.1. Финансовое участие Концедента 
	КУМИиГ
	БЧМО
	2 275,5
	344,6
	472,9
	712,4
	745,6
	0,0
	0,0
	

	1.5
	Итого по задаче 2:
	
	
	4 076,4
	2 095,9
	472,9
	712,4
	745,6
	49,6
	0,0
	

	2
	Итого по программе:
	102 499,8
	97 932,4
	1 409,8
	912,4
	945,6
	649,6
	650,0
	

	2.1
	в том числе по источникам финансирования:
	бюджет Иркутской области
	92 285,8
	92 285,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2
	
	бюджет Чунского муниципального округа
	10 214,0
	5 646,6
	1 409,8
	912,4
	945,6
	649,6
	650,0
	

	2.3
	в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям:

	2.4
	администрация Чунского муниципального округа
	96 683,4
	96 296,5
	386,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5
	управление образования и молодежной политики администрации Чунского муниципального округа
	49,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,6
	0,0
	

	2.6
	управление культуры и спорта администрации Чунского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.7
	МКУ «Коммунальная служба»
	1 850,0
	0,0
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0
	650,0
	

	2.8
	Комитет администрации Чунского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
	3 566,8
	1 635,9
	472,9
	712,4
	745,6
	0,0
	0,0
	

	2.9
	Комитет администрации Чунского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
	350,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



Список сокращений, используемых в приложении 2:
ОБ – бюджет Иркутской области;
БЧМО – бюджет Чунского муниципального округа;
МКУ «Коммунальная служба» - муниципальное казенное учреждение «Коммунальная служба Чунского муниципального округа Иркутской области»;
КУМИиГ – комитет администрации Чунского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом и градостроительству; 
УОиМП - управление образования и молодежной политики администрации Чунского муниципального округа;
УКиС - управление культуры и спорта администрации Чунского муниципального округа;
Администрация - администрация Чунского муниципального округа;
Комитет ЖКХ - комитет администрации Чунского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.


ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: Par282]Таблица 4
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Базовое значение за 2024 год
	Планируемое значение по годам

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество станций (установок) водоподготовки
	ед.
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	2
	Количество разработанных проектов для ремонта объектов коммунальной сферы объектов, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Доля инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области, где произведен выборочный капитальный ремонт
	%
	62,50
	65,89
	65,89
	65,89
	65,89
	65,89
	65,89

	4
	Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области
	%
	70,37
	70,37
	70,37
	70,37
	70,37
	70,37
	70,37

	5
	Выполненный объём обязательств по концессионным соглашениям
	%
	0
	5,62
	7,72
	11,63
	12,17
	12,80
	13,33


[bookmark: _Hlk180160527]
Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 5. 


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: Par344]Таблица 5
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Методика расчета значения показателя результативности

	1
	2
	3

	1
	Количество станций (установок) водоподготовки
	Источником данных являются первичные учетные данные (нарастающим итогом)

	2
	Количество разработанных проектов для ремонта объектов коммунальной сферы объектов, находящихся в муниципальной собственности Чунского муниципального округа Иркутской области
	Источником данных являются первичные учетные данные
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